Asisten Dosen:

Haidar Aji K.

Daftar Isi

Daftar Gambar	2

Daftar Tabel	3

1.	Pelajaran yang Didapat selama Bekerja Sama dengan Klien, Dosen, dan Asisten Dosen	4

1. 1.	Perbedaan Desain Awal dengan Implementasi	4

1.1.1.	Perubahan Use Case Diagram	4

1.1.2	Perubahan ERD	6

1.1.3.	Perubahan  Skema Relasional	8

1.1.4	Perubahan Class Diagram	10

1.2.	Perubahan Requirement	12

2.	Pelajaran yang diperoleh dari Pelaksanaan Manajemen Proyek	12

3.	Perbedaan Perencanaan Pembagian Role dengan Realita Pelaksanaan Proyek	13

4.	Perbedaan antara Teori dan Praktik	14

# Daftar Gambar

Gambar 1. Use Case Diagram Versi Awal	4

Gambar 2. Use Case Diagram Versi Akhir	5

Gambar 3. ERD Versi Awal	6

Gambar 4. ERD Versi Akhir	7

Gambar 5. Skema Relasional Versi Awal	8

Gambar 6. Skema Relasional Versi Akhir	9

Gambar 7. Class Diagram Versi Awal	10

Gambar 8. Class Diagram Versi Akhir	11

# Daftar Tabel

Tabel 1. Perubahan Requirement	12

Tabel 2. Pembagian Role dan Realitanya	13

# Pelajaran yang Didapat selama Bekerja Sama dengan Klien, Dosen, dan Asisten Dosen

## 1. 1.	Perbedaan Desain Awal dengan Implementasi

### 1.1.1.	Perubahan Use Case Diagram

Pada desain awal, tim pengembang mendefinisikan dan merancang use cases sebanyak 29 use case sebagai berikut:

Gambar 1. Use Case Diagram Versi Awal

Seiring berjalannya pengembangan proyek, tim pengembang semakin memahami use case apa saja yang benar-benar dibutuhkan dan yang tidak begitu dibutuhkan. Meskipun begitu, pada desain use case diagram tidak banyak perubahan yang terjadi. Pada desain akhir hanya terdapat penambahan 2 use case yaitu View List of Available Position dan View Available Position Detail Information dan pengurangan 1 use case, yaitu Search Job Vacant. Selain itu, juga terdapat beberapa perubahan pada nama use case, sehingga desain use case akhir adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Use Case Diagram Versi Akhir

### 1.1.2.	Perubahan ERD

Pada desain awal ERD, tim pengembang menentukan data-data apa yang nantinya dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga terdapat 7 strong entities dan 8 weak entities sebagai berikut:

Gambar 3. ERD Versi Awal

Namun seiring berjalannya waktu, tim pengembang semakin memahami data-data apa yang nantinya juga dibutuhkan dalam pengembangan sistem yang sebelumnya belum disadari oleh tim pengembang. Pada akhirnya, desain akhir ERD memiliki 7 strong entities dan 7 weak entities disertai penambahan beberapa atribut, sehingga ERD akhir menjadi sebagai berikut:

Gambar 4. ERD Versi Akhir

### 1.1.3.	Perubahan  Skema Relasional

Pada awalnya, tim pengembang mendesain skema relasional sebagai berikut:

Gambar 5. Skema Relasional Versi Awal

Namun dikarenakan terdapat perubahan pada desain ERD, maka diperlukan perubahan pada skema relasional, sehingga desain skema relasional akhir menjadi sebagai berikut:

Gambar 6. Skema Relasional Versi Akhir

### 1.1.4.	Perubahan Class Diagram

Pada awalnya, tim pengembang mendesain class diagram sebagai berikut:

Gambar 7. Class Diagram Versi Awal

Perubahan pada ERD mengakibatkan perlunya beberapa perubahan pada class diagram sebagai penyesuaian. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian pada method-method pada tiap class sehingga desain class diagram akhir menjadi sebagai berikut:

Gambar 8. Class Diagram Versi Akhir

## 1.2.	Perubahan Requirement

Secara umum, tidak banyak perubahan requirement yang diminta oleh klien, dosen, maupun asisten dosen terhadap sistem yang dibuat. Detail dari perubahan-perubahan apa yang terjadi dijelaskan pada tabel berikut:

| No. | Waktu terjadinya permintaan perubahan (Iterasi 1/2) | Kondisi awal | Perubahan yang diminta | Inisiator Perubahan (Klien, Dosen, atau Asisten Dosen) | Solusi yang diambil kelompok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iterasi 1 | Terdapat use case dengan nama report form dan assessment report | Mengganti nama use case agar lebih representatif | Dosen | Nama use case diganti |
| 2. | Iterasi 1 | Terdapat use case Search Job Vacant | Menghilangkan use case Search Job Vacant | Tim pengembang | Menghilangkan use case Search Job Vacant |
| 3. | Iterasi 2 | Belum ada use case View List of Available Position dan View Available Position Detail Information | Menambahkan use case View List of Available Position dan View Available Position Detail Information | Tim pengembang | Use case ditambahkan |
| 4. | Iterasi 2 | User Interface yang sudah disetujui bersama | Mengganti desain user interface pada beberapa use case | Tim pengembang | User Interface diganti |
| 5. | Iterasi 2 | Terdapat entities Job Vacant Form pada ERD | Mengurangi entities Job Vacant Form | Tim pengembang | Melakukan pengurangan entities |

Tabel 1. Perubahan Requirement

# Pelajaran yang diperoleh dari Pelaksanaan Manajemen Proyek

Pada awalnya, tim pengembang menargetkan seluruh fitur pada iterasi 1 berhasil diimplementasikan dengan sempurna. Akan tetapi, karena keterbatasan kemampuan tim pengembang dalam mengerjakan proyek, tidak semua fitur tersebut berhasil diimplementasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan tim pengembang masih baru mempelajari teknologi atau platform yang dipakai dalam mengerjakan proyek dan waktu pengerjaan yang juga terbatas. Walaupun begitu, pada iterasi 2 tim pengembang berusaha memperbaiki fitur-fitur pada iterasi 1 sambil mengerjakan fitur-fitur pada iterasi 2 sehingga pada akhirnya tim pengembang berhasil mengimplementasi semua fitur yang ada.

Pelaksanaan UAT juga tidak dilaksanakan sesuai rencana. Hal tersebut juga dikarenakan keterbatasan waktu dan kesibukan masing-masing yang dimiliki klien dan tim pengembang.

# Perbedaan Perencanaan Pembagian Role dengan Realita Pelaksanaan Proyek

Role setiap anggota tim yang dicantumkan pada project plan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama seluruh anggota tim pengembang. Perancangan role berdasarkan project plan dan realisasinya dijabarkan pada tabel berikut.

| Nama Anggota | Role yang tertera di Project Plan | Realisasi peran selama masa proyek |
| --- | --- | --- |
| Yohanes | Project Manager, Programmer | Role dijalankan dengan sangat baik, terlibat aktif dalam coding, dan banyak membantu anggota lainnya. |
| Dini Seprilia | System Analyst, Tester | Role dijalankan dengan sangat baik, terlibat aktif dalam coding, dan banyak membantu anggota lainnya. |
| Ferri Saputra | System Designer | Role dijalankan dengan sangat baik, terlibat aktif dalam coding, dan banyak membantu anggota lainnya. |
| Khalila Hunafa Ansor A. | Database Designer | Role dijalankan dengan sangat baik, terlibat aktif dalam coding, dan banyak membantu anggota lainnya. |
| Nabila Clydea Harahap | UI/UX Designer, Technical Writer | Role dijalankan dengan sangat baik, terlibat aktif dalam coding, dan banyak membantu anggota lainnya. |

Table 2. Pembagian Role dan Realitanya

# Perbedaan antara Teori dan Praktik

Secara teori, seharusnya setelah dokumen SRS dan SAD selesai direvisi seharusnya tidak terjadi perubahan lagi pada ERD, skema relasional, class diagram, ucrs, ataupun sequence diagram karena seharusnya dokumen-dokumen tersebut menjadi acuan dalam mengerjakan implementasi proyek. Namun, pada praktiknya, saat tahap implementasi, masih terjadi perubahan pada ERD, skema relasional, class diagram, ucrs, dan  sequence diagram untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada.